工会建设项目委托审计服务项目采购文件

项目编号：JSDY-2021F352

江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇二一年六月

# 目   录

第一章 邀 请 公 告	2

第二章 供 应 商 须 知	6

第三章 项 目 需 求	16

第四章 项 目 评 审 标 准	20

第五章 合 同 草 案 条 款（仅作参考）	22

第六章 响 应 文 件 格 式 及 附 件（仅作参考）	30

# 第一章 邀 请 公 告

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏省总工会（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就工会建设项目委托审计服务项目（项目名称）进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参与。

1、项目编号：JSDY-2021F352

2、采购项目预算:本项目无需报价。

服务期限：自合同签订之日起一年。

项目内容：省总工会机关和直属单位的基本建设（含新建、改建、扩建、装饰装修、技改）工程和单项金额在5万元以上（含5万元）的维修改造工程造价咨询审计、预（决）算审计和购买服务审计。详见第三章。

3、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

3.1规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商具有《工程造价咨询企业资质证书》乙级（含）及以上；

（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）

（2）供应商能配备至少固定三人的审计项目组，须另设一名质控员，主审具备造价工程师或注册会计师资格。

（提供人员资格证书复印件加盖公章及近三个月的社保缴纳证明材料加盖公章，原件备查）

4、是否接受联合体投标：不接受。

5、集中考察或答疑：本项目采购人不组织集中考察或答疑。

6、文件获取：本项目采购文件在采购公告下方免费下载。自采购公告发布之日起至2021年07月06日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00止（北京时间，法定节假日除外），请各潜在供应商将以下材料以扫描件形式发送至代理机构邮箱（jsdayou2015@vip.126.com），并注明单位（全称）、法定代表人、授权委托人、联系电话、项目名称、项目编号，代理机构将在收到邮件后的一个工作日内回复供应商是否通过资格审核，请各供应商留意邮箱情况。

（1）具有有效期内的营业执照副本（一份加盖公章复印件，原件备查）；

（2）法人授权委托书（原件并加盖公章）；

（3）法人身份证或授权委托人身份证（一份加盖公章复印件，原件备查）；

（4）供应商具有《工程造价咨询企业资质证书》乙级（含）及以上；

（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）

（5）供应商能配备至少固定三人的审计项目组，须另设一名质控员，主审具备造价工程师或注册会计师资格。

（提供人员资格证书复印件加盖公章及近三个月的社保缴纳证明材料加盖公章，原件备查）

7、响应文件

7.1提交响应文件时间、地点（请供应商法定代表人或其授权委托代表出席）

（1）时间：2021年07月12日13点00分-13点30分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室。

7.2开启

（1）时间：2021年07月12日13点30分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室。

7.3份数

（1）一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

（2）实质性资格证明文件一式陆份，伍份为响应文件正副本内材料，壹份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

8、采购单位联系方式

采购单位联系人：李婷婷

采购单位联系方式：025-83536257

办公地址：南京市鼓楼区中山北路202号科技楼

9、代理机构联系方式

项目负责人：丁工

采购文件编制：吕工

联系电话：025-69576336、025-69576335

联系传真：025-69576334

办公地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

10、其他：

有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原采购信息发布媒体发布的信息更正公告。

# 第二章 供 应 商 须 知

一、总    则

1、适用制度

1.1 参照《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，遵循公开、公平、公正原则。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、相关费用说明

3.1 供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购代理服务费由采购方支付给代理机构，请供应商予以关注。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

帐   号：320006623018010124880

二、响应文件编制

1、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关项目的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

2.4响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.5 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

3、响应文件的组成

3.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分，以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加本次采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章邀请公告中规定的资格证明文件；

（4）※《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

3.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※《技术条款偏离表》；

（2）※项目集成（实施）方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

3.4 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、采购须知

1、在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织评审小组进行评审。

2、评审工作由工会组织，具体评审事务由依法组建的评审小组负责。

3、本次采购活动不收取任何费用。供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，无论采购结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、供应商应当根据项目采购文件要求编制响应文件，响应文件应对项目采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，提供相关资料（如白皮书、彩页、手册、评估报告等），未提供资料的，评审时不予认可。

5、供应商根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

7、供应商应当将响应文件密封并加盖公章，密封不当或没有加盖公章，做无效响应处理，在提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达相应递交地点。不接受电话、邮寄、传真。

8、供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照项目采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

9、响应文件递交截止时间之后，响应文件不得撤回，截止时间之后送达的不予受理；如果撤回的，两年内不得承接采购人组织的采购项目。

四、采购程序

1、评审小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项对实质性响应文件要求的供应商进行评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，评审小组将告知有关供应商。

2、评审过程中，评审小组根据响应文件和评审情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是响应文件的有效组成部分，评审小组将以书面形式通知所有参加本项目供应商。

3、 供应商应当按照响应文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、出现下列情形之一的响应文件按照无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

5、出现下列情形之一的，采购终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被评审小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

6、评定成交方法和标准

6.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

6.2 综合评审的主要因素是：技术方案、业绩、人员配备、审计质量、履约能力。

6.3 评审标准详见文件第四章。

7、确定成交供应商

7.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。报名供应商等于或超过6家时，择优选择6家，报名供应商等于或不足６家时，根据情况可全部选用。得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交单位或推荐出成交候选供应商。

7.2成交供应商确定后，采购信息公告将发布在媒体上，成交供应商需在成交结果公告发布之日起三个工作日之后，携带法人身份证原件、营业执照副本复印件加盖公章或法人授权委托书加盖公章、被授权人身份证原件及时到代理机构领取成交通知书。

7.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

7.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。

7.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

7.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

五、关于评审

1、工会将组织评审工作。供应商应委派代表准时参加，须签名报到。

2、评审时，代理机构将邀请评审小组检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员现场拆封。

3、评审小组将就响应文件或供应商代表陈述有关内容进行质疑，供应商代表应如实应答

4、评审小组履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合项目采购文件要求，并做出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者按照项目采购文件规定直接确定成交单位；

（4）报告非法干预评审工作的行为。

5、评审小组由采购单位代表、有关专家、业内代表等组成，独立开展评审工作。

6、响应文件的资格性检查。依据法律法规和项目采购文件的规定，对响应文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参加资格。响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照项目采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备项目采购文件中规定资格要求的（仅审查采购单位根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

（3）响应的计划服务总指标量低过本项目规定的服务总指标（最低限量）；

（4）只对本项目部分内容进行响应；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的响应文件异常一致；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）服务承诺和付款条件未响应响应文件要求的；

（9）不符合法律、法规和项目采购文件规定的其他实质性要求的。

7、响应文件的符合性检查。依据项目采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对项目采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对项目采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本项目采购文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的要求。

8、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）因重大变故等不可抗力原因，采购任务取消的；

（2）不具备采购文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

9、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

10、原则上采用综合评分法。即在最大限度地满足项目采购文件实质性要求前提下，按照项目采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交单位的评审方法。

11、综合评分的主要因素由项目采购文件确定。

六、关于确定成交单位或成交候选单位

1、按照项目评审规定直接确定成交单位或成交候选单位确定后，将成交结果发布媒体进行公示，公示期为三个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交候选单位发出成交通知书。

2、成交通知书发出后，成交单位无正当理由不与采购单位签订合同的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的采购活动。

3、评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

4、代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得干预影响评审。

5、凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

七、签订合同

1、成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照约定与采购单位签订合同。

2、采购单位不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以视情与排位在成交单位之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

4、合同履行中，项目有关经费使用应参照相关财政部门有关规定执行，并接受采购单位委托的第三方机构进行抽查审计。采购单位需追加金额时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。成交单位项目执行最终金额超过采购金额，超出部分资金由供应商自行承担，采购单位不予追加经费。

5、合同履行中，成交单位应与采购单位保持联系，及时向采购单位报告项目进展情况，接受采购单位委托的第三方机构对项目实施情况进行评估。

6、付款方式：详见文件第三章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                八、咨询和诚信

1、询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、诚实信用

2.1 供应商不得妨碍其他供应商的公平应争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请行政主管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

2.5 供应商应自觉遵守采购流程、评审纪律，扰乱评审、评审现场秩序的，属于失信行为。

九、其他

1、供应商递交响应文件后视同确认并接受以上内容。项目递交响应文件时间截止后，供应商不得再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、关于项目的未尽事宜由采购联系人负责。

# 第三章 项 目 需 求

一、项目概况

1、项目名称：工会建设项目委托审计服务项目

2、项目编号：JSDY-2021F352

3、采购项目预算:本项目无需报价。

4、服务期限：自合同签订之日起一年。

二、项目内容

1、审计项目：

省总工会机关和直属单位的基本建设（含新建、改建、扩建、装饰装修、技改）工程和单项金额在5万元以上（含5万元）的维修改造工程。

2、审计项目类型：

工程竣工结算审计、工程竣工决算审计、总预算或预（概）算执行情况审计、全过程跟踪审计等。

3、审计范围：

所委托审计的建设项目工程所涉及的全部经济活动。

4、审计目的：

通过审计，核实工程造价和投资支出，保障资金使用的合理、合法性，促进有关部门和单位加强项目管理，规范履行建设程序，提高建设资金使用效率;对建设项目的竣工结算、竣工决算的真实性、合法性和效益性等方面进行审计监督和评价。

三、项目要求

1、供应商在接到采购方通知后2个工作日内派员向采购方取得省总工会审计处制发的《建设项目委托审计通知书》,办理资料交接手续,据此通知书到项目建设单位开展审计业务。

2、供应商应严格遵循国家法律法规及关于审计工作的规定，按照本协议的约定，严谨、正确、客观的开展审计工作。

3、自供应商收到采购方《建设项目委托审计通知书》之日起 90个工作日内出具审计报告初稿，并征求施工单位和建设单位意见。施工单位和建设单位在收到审计报告初稿10日内提交书面反馈意见。受托方应在征求意见结束后7个工作日内向采购方和被审项目建设单位各提供合法有效的审计报告正本一式3份。

4、要求进行全过程跟踪审计的项目，供应商还应于每月10日前向采购方出具审计情况月报，及时反映跟踪审计的进展情况。

5、根据采购方建设项目委托书的要求作出评价或书面意见。

6、供应商在审计过程中发现审计对象或其所属单位在会计核算、工程管理、合同管理、招投标管理、设计管理、概算管理上有缺陷，存在导致产生重大弊端的可能，应及时将有关情况通报采购方。

7、供应商不得将委托事项转委托给第三方。

8、供应商不得接受委托审计协议约定以外的与审计项目有关的任何报酬，或参与可能影响审计工作公正开展的任何活动。

9、如供应商违反采购方约定，造成损失的，采购方有权追责。

四、审计费用

1、审计付费标准和支付方式,由项目建设单位与供应商协商确定。采购方项目建设单位与供应商可另行签定补充协议。

工程造价咨询类审计参照省物价局、省住建厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）。

工程预、决算类审计、购买服务类审计参照省物价局、省财政厅《关于印发会计师事务所服务收费管理有关规定的通知》（苏价费〔2010〕284号） 。

2、审计费用由项目建设单位、购买服务单位支付，在项目投资中单独列支。

附件：（xlsx格式文件可双击点开）

五、供应商入库数量及项目安排规则

1、本项目择优选择６家供应商入库。报名供应商超过6家时，择优选择6家，报名供应商不足６家时，根据情况先全部选用。

2、省总工会审计处（经审办）按当年选择的供应商资质由高到低排序（资质相同的按供应商注册资本金额排序，注册资本金额相同的按供应商名称首字母排序）列表。

在收到省总工会机关部门和直属单位审计申请后，审计处（经审办）按序安排审计项目。由于客观原因无法承接的，该供应商本轮轮空，然后依次递补；由于主观原因挑剔业务两次以上的，协议期内不再安排该供应商参与审计。

六、验收标准

1、每个审计项目均发放《审计工作评价表》，由被审计对象对供应商的工作进行评价，省总工会审计处（经审办）年终汇总评价情况。工作质量不高、隐匿发现问题、被审计对象评价较差的，取消其下一年参与审计项目资格。

2、供应商在工作中存在不廉洁从审行为的，取消其3年内参与审计项目的资格；情节较重的，向行业协会通报；情节严重的，向司法机关移交线索。

七、付款方式

成交供应商需接受采购人的日常管理考核，采购方按照最终考核结果支付费用。

八、其他

1、本章要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理；

2、如有疑问请及时与采购人联系。

# 项目评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 方案 （53分） | 根据企业组织机构是否健全，内部质量控制是否完善进行综合评分。 组织机构健全、质量措施完整得12分；较健全、较完整得9分；基本健全、基本完整得6分； 组织机构不健全、质量控制措施不完善或不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 根据审计工作制度、流程等体系是否完善、合理。 制度合理、流程完善的得12分；制度较合理、流程较完善的得9分；制度基本合理、流程基本完善的得6分； 制度不合理、流程不完善或者不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 根据项目组人员（含项目负责人）岗位职责是否清晰、专业分工是否合理进行综合评分。 岗位职责清晰、专业分工合理得12分；较全面、较合理得9分；基本全面、基本合理得6分； 岗位职责不清晰、专业分工不合理或者不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 根据审计工作方案、方法和措施是否合理完善进行综合评分。 内容明确、重点详实、方法合理的得9分；内容较明确、重点较详实、方法较合理得6分；内容基本明确、重点基本详实、方法基本合理的得3分； 内容不明确、重点不详实、方法不合理或者不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 根据审计工作报告中包含针对采购人管理要求及项目特点、管理现状应采取的重点措施和合理化建议等进行综合评分。 内容完整且针对性强的得8分；内容较完整且针对性较强的得5分；一般的得2分； 内容不完整、没有针对性或者不提供不得分。 | 8 |
| 2 | 业绩 （6分） | 2018年1月1日至今，供应商完成过区级及以上工会工程跟踪、预（决）算审计类似业绩的，有一项得2分，最多得6分。 （以上业绩需提供包含项目名称、时间等信息的报告封面页，提供复印件并加盖单位公章（原件备查），没有或者不提供不得分） | 6 |
| 3 | 人员配备 （10分） | 标的10万元以下的项目组至少拟配备2人，标的10万元以上的项目组至少拟配备3人，满足条件的得2分； 明确一名项目负责人且项目负责人具有注册造价师资质的加2分； 项目组成员（不含项目负责人）每多一名注册造价师加2分，最多加4分； 出具审计报告前至少一名参与项目的注册造价师确保实际勘察过现场的，加2分。 （以上须提供相应证书或者其他证明材料复印件加盖公章，并提供供应商为其缴纳2021年近期不少于三个月的社保证明，造价员有效期在2018年（含）之前都予以认可） | 10 |
| 4 | 审计质量（22分） | 自选一个2018年1月1日至开标日期的工程结算审计项目，提供该审计项目卷宗，评委根据审计报告质量进行打分。（包括：审计依据充分、审计内容详实、审计成效显著、审计查证问题全面清晰、问题定性准确、审计建议具有针对性，对加强管理，防范风险具有现实指导性等六项内容，前五项每项3分，最后一项得7分。） | 22 |
| 5 | 履约能力（9分） | 具有有效期内质量管理体系认证证书（ISO9001系列）的，得2分，没有不得分。 （提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查） | 2 |
|  |  | 具有有效期内环境管理体系认证证书（ISO14001系列）的，得2分，没有不得分。 （提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查） | 2 |
|  |  | 具有有效期内健康安全管理体系认证证书的，得2分，没有不得分。 （提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查） | 2 |
|  |  | 供应商内部设有工会组织的加3分。 （须提供上级单位同意成立工会的批文及工会成员名单复印件加盖公章，原件备查，没有或不提供不得分） | 3 |

说明：1、评审分值以百分为算，评审标准内容不够可另附页。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据。

# 第五章 合同草案条款（仅作参考）

项目采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏大友招标代理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，服务内容详见乙方投标文件。

第二条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购          号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件；

（2）技术偏离表；

（3）采购承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 审计依据

全国总工会经审会《工会建设项目审计办法》、江苏省总工会《省总机关及直属单位建设项目审计办法》《江苏省总工会关于工会购买社会组织服务的指导意见》

第四条 审计内容

1.审计项目类型：工程竣工结算审计、工程竣工决算审计、总预算或预（概）算执行情况审计、全过程跟踪审计，工会购买服务审计等。

2.审计范围：所委托审计的建设项目工程所涉及的全部经济活动。

3.审计目的：通过审计，核实工程造价和投资、购买服务支出，保障资金使用的合理、合法性，促进有关部门和单位加强项目管理，规范履行建设程序，提高建设资金使用效率;对建设项目的竣工结算、竣工决算的真实性、合法性和效益性等方面进行审计监督和评价。

第五条 工作要求

1.自乙方收到甲方《建设项目委托审计通知书》之日起 90个工作日内出具审计报告初稿，并征求施工单位和建设单位意见。施工单位和建设单位在收到审计报告初稿10日内提交书面反馈意见。受托方应在征求意见结束后7个工作日内向甲方和被审项目建设单位各提供合法有效的审计报告正本一式3份。

2.要求进行全过程跟踪审计的项目，乙方还应于每月10日前向甲方出具审计情况月报，及时反映跟踪审计的进展情况。

3.根据甲方建设项目委托书的要求作出评价或书面意见。

第六条 审计费用

1.经双方协商,建设项目具体审计收费标准、支付时间和方式,由甲方项目建设单位与乙方参照省物价局、建设厅印发的苏价服[2014]383号《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》商定，甲方项目建设单位与乙方可另行签定补充协议。

工程预、决算审计、购买服务审计参照苏价费[2010]284号文件。

2.建设项目审计、购买服务审计费用由甲方项目建设单位、购买服务单位支付，在项目投资中单独列支。

第七条 双方权利义务

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

1.乙方在接到甲方通知后2个工作日内派员向甲方取得省总工会审计处制发的《建设项目委托审计通知书》,办理资料交接手续,据此通知书到项目建设单位开展审计业务。

2.甲方按委托审计协议要求向乙方提供必要的文件、资料，协调审计过程中的各项事宜。

3.乙方应严格遵循国家法律法规及关于审计工作的规定，按照本协议的约定，严谨、正确、客观的开展审计工作。.

4.乙方在审计过程中发现审计对象或其所属单位在会计核算、工程管理、合同管理、招投标管理、设计管理、概算管理上有缺陷，存在导致产生重大弊端的可能，应及时将有关情况通报甲方。

5.乙方不得将委托事项转委托给第三方。

6.乙方不得接受委托审计协议约定以外的与审计项目有关的任何报酬，或参与可能影响审计工作公正开展的任何活动。

7.如乙方违反甲方约定，造成损失的，甲方有权追责。

第八条 质量保证

乙方所提供服务的技术规格响应与采购文件规定的服务要求及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第九条 验收评估

验收标准：参照采购文件第三章。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由项目建设单位、购买服务单位自行支付，乙方向项目建设单位、购买服务单位开具发票。

3、付款条件：详见采购文件。

第十一条 违约责任

1、项目建设单位、购买服务单位无正当理由拒收服务、拒付服务款的，向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，项目建设单位、购买服务单位有权扣留全部履约保证金；同时乙方应支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，预设采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效，本协议一年一签。

2、本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，一份交由代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

-----------------------------以下无正文，为签署页面-------------------------

| 甲方（采购人）： | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理机构 代表人： 电 话： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 响应文件格式及附件（仅作参考）

响应文件

项 目 名称：

项 目 编号：

供应商名称 ：

日      期 ：

采购响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 采购需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、企业声明函格式（格式）

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、供应商类似业绩情况表格式

附件五、技术团队配置表

附件六、项目负责人简介表

- 目录一、申请及声明（格式）

申请及声明

致：江苏省总工会

江苏大友招标代理咨询有限公司

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）采购项目邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表                （供应商名称），提交响应文件并参加采购。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：江苏省总工会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称）            （项目编号）采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日        期：      年    月    日

- 目录三、资格证明文件

资格证明文件

1、在有效营业期内的供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或社会组织法人登记证书（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；

2、供应商参加本次采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）；

3、供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；

4、供应商参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；

5、供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

7、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料。（若有）

- 目录四、技术条款偏离表格式（格式）

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |

说明：1、供应商应逐一说明产品或服务响应，直接拷贝采购文件技术或服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

- 目录五、商务条款偏离表格式（格式）

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求 | 供应商响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

- 目录六、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

- 目录七、服务与承诺

服务与承诺

- 目录八、采购需要的其他证明文件及材料

采购需要的其他证明文件及材料（若有）

- 目录九、资格性和符合性审查响应对照表（格式）

资格性和符合性审查响应对照表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 采购文件中的 页码位置 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 采购文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

- 附件一、企业声明函格式（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致: 江苏省总工会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                                （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：江苏省总工会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

- 附件四、供应商类似业绩情况表格式（如有，格式仅作参考）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 （甲方单位名称） | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件，原件备查。

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

- 附件五、技术团队配置表（如有，格式仅作参考）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：提供相关人员合同或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查。

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

- 附件六、项目负责人简介表（如有，格式仅作参考）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：提供相关人员合同或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查。

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：